| О мероприятиях по защите населения и территории г.Казани от паводковых вод весеннего половодья 2024 года |
| --- |
| В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, производственных и жилых объектов, гидротехнических сооружений, дорог и мостов в период весеннего половодья 2024 года: 1. Постановляю: 1.1. утвердить состав городской противопаводковой комиссии (приложение №1) и план мероприятий по защите населения и территории г.Казани в период весеннего половодья 2024 года (приложение №2); 1.2. председателю Комитета жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани В.А.Лысачкину, председателю Комитета внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани И.И.Саляхутдинову, главам администраций районов Исполнительного комитета г.Казани Ф.В.Нурмухаметову, А.И.Салихову, С.А.Миронову, Р.Р.Фатхутдинову, префекту особой территории Исполнительного комитета г.Казани «Старый город» А.Ш.Фаизову: 1.2.1. обеспечить выполнение противопаводковых мероприятий и контроль за осуществлением мер по защите населения и территорий от негативных последствий весеннего половодья, а также организацию ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций; 1.2.2. в срок до 12.03.2024 разработать и представить в городскую противопаводковую комиссию план мероприятий по защите населения и территории г.Казани в период весеннего половодья 2024 года (далее – план противопаводковых мероприятий), в котором предусмотреть: - создание на базе предприятий и организаций районов маневренных групп, оснащенных водооткачивающими средствами и техникой, для работы во время паводка (с указанием ответственных лиц); - организацию на период прохождения паводка круглосуточного дежурства при администрациях районов Исполнительного комитета г.Казани (с указанием графиков дежурств с 18.03.2024 по 27.04.2024); - организацию первоочередной очистки наиболее подтапливаемых территорий от снега и наледи, бытовых отходов и нечистот; 1.2.3. предупредить предприятия и организации, что в период паводка сброс вод через аварийные выпуски в случае аварии на инженерных сетях необходимо производить лишь по согласованию с Муниципальным унитарным предприятием «Водоканал»; 1.3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Исполнительного комитета г.Казани (В.А.Лысачкин) в срок до 12.03.2024 разработать и представить в городскую противопаводковую комиссию план противопаводковых мероприятий, в котором предусмотреть: - создание на базе курируемых предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства маневренных групп, оснащенных транспортом, водооткачивающими средствами и необходимым инвентарем; - организацию на период прохождения паводка круглосуточных дежурств на курируемых предприятиях и в организациях жилищно-коммунального хозяйства (с 18.03.2024 по 27.04.2024); 1.4. Комитету внешнего благоустройства Исполнительного комитета г.Казани (И.И.Саляхутдинов) в срок до 12.03.2024 создать резервную группу специальной техники в составе 2-3 единиц бульдозеров, 10-15 единиц автосамосвалов, 2-3 единиц автогрейдеров, экскаватора и трейлера для решения внезапно возникающих задач; 1.5. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (А.Ю.Егоров) в срок до 12.03.2024 разработать и представить в городскую противопаводковую комиссию план противопаводковых мероприятий, в котором предусмотреть: - создание маневренных групп, оснащенных транспортом, водооткачивающими средствами, для проведения оперативных работ в паводковый период; - организацию на период прохождения паводка круглосуточного дежурства в соответствии с графиком (с 18.03.2024 по 27.04.2024); - обеспечение работы насосных станций по перекачке фильтрационных и грунтовых подземных вод; 1.6. Управлению гражданской защиты Исполнительного комитета г.Казани (С.Х.Чанкин): 1.6.1. в срок до 07.03.2024 провести корректировку городского плана действий комитетов и управлений Исполнительного комитета г.Казани, учреждений и организаций г.Казани по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории города в период весеннего половодья 2024 года; 1.6.2. своевременно информировать население города о проводимых мероприятиях по пропуску талых вод весеннего половодья. 2. Рекомендую: 2.1. Управлению МВД России по г.Казани (Н.Д.Закиров) при необходимости организовать регулирование движения транспорта и охрану общественного порядка в районах проведения эвакуационных мероприятий из зон возможного подтопления и своевременно информировать население о проводимых мероприятиях через участковые и патрульные службы; 2.2. Управлению здравоохранения по г.Казани Министерства здравоохранения Республики Татарстан (В.В.Жаворонков) предусмотреть обеспечение оказания населению оперативной медицинской помощи в зонах возможного затопления; 2.3. Акционерному обществу «Департамент продовольствия и социального питания г.Казани» (Р.Ж.Мухамедшина): 2.3.1. в срок до 18.03.2024 подготовить подвижные пункты питания для обеспечения в случае необходимости личного состава аварийно-спасательных формирований горячим питанием; 2.3.2. заключить с предприятиями и организациями, имеющими на складах необходимый запас продовольственных товаров, соглашения о поставках продовольствия и товаров в случае необходимости. 3. Возлагаю контроль за выполнением настоящего постановления на заместителя Руководителя Исполнительного комитета г.Казани И.А.Гиниятуллина. Руководитель Р.Г.Гафаров |  |  |